**Pla de treball i planificació**

1. Prototipat de l’aplicació (6 hores)
2. Disseny de bases de dades(4 hores)
3. Configuracio IDE i configuració Team System o sistema alternatiu(6 hores)
4. Diagrames UML i documentació de disseny (6 hores)
5. Formularis base i component d’accés a dades (25 hores)
6. Custom controls (12 hores)
7. Implementació dels mòduls de dades i negoci (25 hores)
8. Implementació de la interfície de l’aplicació (20 hores)
9. XML i FTP (8 hores)
10. Web service (4 hores)
11. Llistats (8 hores)
12. Proves i alliberament de l’aplicació (12 hores)
13. App (12 hores)

**1-Prototipat de l’apliacio(6 hores)**

Per realitzar la aplicació caldrà realitzar un disseny previ de l’aplicació de forma que es pugi tenir una idea de com seran els menús de aquesta

Els punts que dispondra aquest document seran els següents :

* Prototip de l’aplicació
* Diagrama de context
* Diagrama general de Deployment
* Diagrama d’activitats i especificació del cas d’us de venda de medicaments

Utilitzarem el software moqups

**2-Disseny de bases de dades(4 hores)**

Per fer el disseny de les bases de dades utilitzarem